Mosina, dnia 12 grudnia 2022 r.

RI.3021.1.2022.SSz

Skarbnik Gminy Mosina

w/m

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy przedkłada poniżej zestawienie niezrealizowanych  kwot wydatków budżetu na rok 2022, które wygasają z upływem roku budżetowego wraz z wnioskiem o określenie ostatecznego terminu wykonania tych wydatków do dnia 30 czerwca następnego roku budżetowego:

Dział 600 rozdział 60016 par. 6050 Nazwa: Projekty i budowa utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem. Opis zadań: poniżej w tabelach.

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt ul. Sikorskiego i Podgórnej w Rogalinku |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 51.930,60 zł – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika ze wstrzymania opracowania projektowego, do czasu wyjaśnienia kwestii prawnych dot. związania umową z Projektantem. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórnej i obszaru Mostowej w Rogalinku |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 728.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z problemów formalnych dot. przekazania placu budowy oraz z warunków atmosferycznych utrudniających prowadzenie robót. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt budowy promenady sportowo - rekreacyjnej wzdłuż kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo - rowerową na wysokości ul. Harcerskiej |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 120.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt ciągu komunikacyjnego na Osiedlu Nowe Krosno |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 144.771,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach na odcinku od cieku Babinki do rzeki Kopli |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 50.726,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt ulicy Olchowej i Jarzynowej w Mosinie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 25.892,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt ul. Piaskowej w Krosinku |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 70.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt budowy ul. Kamioneckiej w Mieczewie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 26.015,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt ul. Nowej w Rogalinie (dojazd do byłego PGR) |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 96.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 32.595,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 13.038,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

Dział 801 rozdział 80101 par. 6050 Nazwa: Szkoła Podstawowa w Krośnie - modernizacja boiska.

Opis zadania: poniżej w tabeli.

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Krośnie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 700.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z problemów dot. właściwości rozwiązań projektowych oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych. |

Dział 900 rozdział 90001 par. 6050 Nazwa: Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych w mieście.

Opis zadania: poniżej w tabeli.

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ul. Sowinieckiej w Mosinie (w kierunku ZUK) w związku ze zmianami powstałymi podczas przebudowy ul. Sowinieckiej |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 78.597,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

Dział 900 rozdział 90015 par. 6050 Nazwa: Projekty, budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego.

Opis zadań: poniżej w tabeli.

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia ul. Wspólnej w Dymaczewie Nowym |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 27.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Gajowej w Mosinie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 60.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i ul. Malczewskiego w Mosinie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 82.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i ul. Lipowej w Mieczewie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 87.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia drogowego w Borkowicach - boisko piłkarskie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 15.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno - Przyrodniczej |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 5.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności opracowania niezbędnej dokumentacji. |

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem w Sowinkach |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 44.000,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych i czasochłonności postępowania przetargowego na budowę. |

Dział 921 rozdział 92109 par. 4270 Nazwa: Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku.

Opis zadania: poniżej w tabeli.

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Remont świetlicy wiejskiej w Rogalinku |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 68.255,73 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z długotrwałych procedur projektowych, czasochłonności postępowania przetargowego na budowę i problemów dot. organu wykonawczego Zamawiającego. |

Dział 750 rozdział 75023 par. 4307 Nazwa: Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie.

Opis zadania: poniżej w tabeli

| Proponowane zmiany | Uzasadnienie |
| --- | --- |
| Opis zadania | Bezpieczeństwo teleinformatyczne Urzędu Miejskiego w Mosinie |
| Zmiana ostatecznego terminu wykonania części kosztów zadania - w kwocie 40.590,00 – do dnia 30 czerwca 2023 r. | Konieczność zmiany terminu wynika z harmonogramu jednostki dofinansowującej. |

Akceptuję zmiany do budżetu w roku 2022

i zmiany terminu wykonania wydatków

………………………………………………………………….

(data i podpis)

Otrzymują:

- Adresat

- RI a/a

Sprawę prowadzi: Szymon Szydłowski

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy

tel. 61 8109 543