Budżet 2022 roku – Załącznik nr 7 – Wydatki majątkowe

Podczas wtorkowej (16.05.) Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego będziemy opiniować wykonanie budżetu za 2022r. w zakresie załącznika nr 7 oraz nabywania i zbywania mienia komunalnego.

Poniżej przedstawiam informację dot. załącznika nr 7.

Zgodnie z podjętą uchwała budżetową na 2022r. załącznik nr 7 zawierał 139 zadań z planem finansowym – 36.381.064,72 zł.

Ostatecznie realizacją objęto 92 zadania + 22  wprowadzone dodatkowo w trakcie roku – informacja niżej.

47 zaplanowanych zadań, pod względem finansowym,  nie wykonano zupełnie i

ostatecznie zostały one w trakcie roku wycofane z załącznika nr 7. Jakie to zadania:

1/Koncepcja zaopatrzenia w wodę dla wsi Sasinowo, Rogalinek, Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo – plan 100.000

2/Projekt kanalizacji sanitarnej Rogalin, Świątniki, Radzewice, Mieczewo – 750.000

3/Projekt kanalizacji sanitarnej Dymaczewo Stare, Dymaczewo Nowe, Bolesławiec, Borkowice – 750.000

4/Dokumentacja projektowa ronda ul.Szosa Poznańska - Mocka – 130.000

5/Projekt budowy „Czerwonki”(korekta drogi wojewódzkiej) – 80.000

6/Projekt wraz z pozwoleniem na budowę „Czerwonki” - 50.000

7/Opracowanie projektu połączenia ulicy Konopnickiej z ul. Strzelecką wraz z mostem na Kanale Mosińskim – 100.000

8/Projekt i budowa ul. Mieszka I – 50.000

9/Buudowa chodnika w ul. Sosnowej we Wiórku – 100.000

10/Opracowanie koncepcji odwodnienia Mieczewa – 20.000

11/Projekt ul. Skrzynka i część Góreckiej Krosinko – 50.000

12/Projekt zatoki autobusowej w ul. Wspólnej Dymaczewo Nowe – 5.000

13/Utwardzenie wjazdów z ulic przyległych do ul. Głównej Pecna – 30.000

14/Wykonanie dróg rowerowych łączących funkcjonujące drogi rowerowe z dworcem PKP Mosina – 30.000

15/Projekty dróg rowerowych ul. Wawrzyniaka, Dworcowa, Kolejowa, Mostowa – 30.000

16/Remont podziemnego przejścia dla pieszych ul. Sowiniecka – 50.000

17/Opracowanie dokumentacji południowo-wschodniej obwodnicy Mosiny-odcinek od ul. Mocka do Śremskiej – 50.000

18/Opracowanie programu budowy infrastruktury drogowej na terenie gminy Mosina(założenia) – 60.000

19/Projekt budowy ul. Wczasowej w Dymaczewie Nowym – 50.000

20/Projekt budowy ul. Bajera w Dymaczewie Starym – 50.000

21/Budowa ul. Sienkiewicza – 200.000

22/Projekt budowy chodnika ul. Czwartaków – 20.000

23/Projekt chodnika (ciąg pieszo-rowerowy) ul. Cicha w Drużynie – 20.000

24/Budowa i przebudowa przejść dla pieszych na terenie gminy Mosina – 20.000

25/Opracowanie projektu chodnika Żabinko – 20.000

26/Projekt budowy ul. Krętej w Czapurach -  40.000

27/Zmiana istniejącego przejśca dla pieszych-skrzyżowanie ul. Krasickiego z ul. Strzelecką na przejście z azylem – 310.000

28/Ożywienie turystyki wodnej i pieszej wzdłuż miejskiego odcinka Kanału Mosińskiego-koncepcja – 30.000

29/Wykonanie koncepcji adaptacji budynku „Kokotek” ul.  Wawrzyniaka – 20.000

30/Zakup serwerów, oprogramowanie oraz innych elementów systemu informatycznego na potrzeby wyposażenia serwerowni budynek Urzędu ul. Dworcowa – 1.267.344,51

31/Montaż monitoringu na placu zabaw przy ul. Nizinnej – Osiedle nr 2 – 20.000

32/Monitoring placu zabaw ul. Powstańców Wlkp. - Osiedle nr 6 – 15.000

33/Aktualizacja dokumentacji projektowej wraz z bilansem energetycznym dla urządzeń gazowych w SP 2 Mosina – 100.000

34/Wymiana przewodu kominowego SP Daszewice – 35.000

35/Opracowanie i/lub aktualizacja dokumentacji projektowej przy szkołach – rozwój infrastruktury lekkoatletycznej – 140.000

36/Zabezpieczenie nieruchomości gruntowej w Krośnie pod  obiekt edukacyjny – 30.000

37/Budowa punktu przeładunkowego odpadów komunalnych – wykonanie dokumentacji – 60.000

38/Projekt oświetlenia ul. Szkolna, Przy Lesie, Poziomkowa Mieczewo – 8.000

39/Skatepark – wykonanie projektu, budowa – 1.050.000

40/Rewitalizacja Ptasiego Parku oraz placu zabaw w parku Osiedle nr 1 – 26.768,37

41/Poprawa stanu przestrzeni wspólnych na osiedlu wraz z rozbudową miejsca rekreacyjno-wypoczynkowego – Osiedle nr 3 – 30.000

42/Zagospodarowanie terenu pod rekreację – skrzyżowanie ulic: Czereśniowa/Gruszkowa – 70.000

43/Rewitalizacja świetlicy i otoczenia Mieczewo -  19.866,65

44/Kontynuacja renowacji budynku Galerii Sztuki – wymiana okien – 100.000

45/Dofinansowanie renowacji zabytków i obiektów pozostających pod opieką konserwatora – 10.000

46/Wykonanie wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach OSiR Mosina – 250.000

47/Dostawa i montaż obiektów małej architektuury na terenie placu zabaw w  Drużynie, Czapurach i Osiedlu nr 6 – 46.887,50

W trakcie roku zostały wprowadzone 22 nowe zadania, które nie były uwzględnione w początkowej uchwale budżetowej. I tak:

1/Projekt budowy ul. Dolnej w Daszewicach

2/Projekt i budowa ul. Tylnej w Krośnie

3/Projekt chodnika ul. Dębowa w Nowinkach

4/Projekt przebudowy drogi dojazdowej od. ul. Pożegowskiej do parkingu przy wieży widokowej

5/Przebudowa zjazdu w ul. Świerkową w Rogalinku

6/Dotacja dla OSP Radzewice – zakup samochodu pożarniczego

7/Obiekt magazynowo-garażowy

8/Termomodernizacja budynku SP Daszewice wraz z odwodnieniem

9/SP Krosno – modernizacja boiska

10/SP Rogalinek - pierwsze wyposażenie

11/SP Rogalinek – zakup urządzenia czyszczącego

12/Adaptacja pomieszczeń budynku Srodowiskowy Dom Samopomocy Mosina

13/Zakup kosiarki(traktorka) do koszenia trawy – Osiedle nr 3

14/Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej

15/Projekt i wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy

16/Budowa oświetlenia zewnętrznego – boisko trawiaste - Rogalin

17/Budowa oświetlenia drogowego ul. Leśna – Sasinowo

18/Wiata piknikowa przy świetlicy w Borkowicach

19/Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy – Krosinko

20/Zakup kontenera na narzędzia – Mieczewo

21/Kotary – hala OSiR Mosina

22/Dostawa i montaż obiektów małej architektury na terenie gminy

Łącznie, realizacją objęto zatem  114 zadań. Łączne wykonanie finansowe tychże 114 zadań na koniec roku 2022 wyniosło  20.685.325,59.

Tak de facto wykonanie było niższe gdyż 20 (spośród tych 114) zadań, na łączną kwotę 2.457.564,60 zostało przeniesionych Uchwałą Rady Miejskiej nr LXXVIII/648/22 z 19.12.2022r. do realizacji na kolejny rok z realizacją  do 30 czerwca 2023 - jako tzw. zadania niewygasające.

I tak:

1/Projekt ul. Sikorskiego i Podgórnej Rogalinek – 51.930,60

2/Projekt i budowa odwodnienia ul. Podgórna i obszar ul. Mostowej Rogalinek – 728.000

3/Projekt budowy promenady sportowo-rekreacyjnej wzdłuż Kanału Mosińskiego wraz z kładką pieszo-rowerową na wysokości ul.Harcerskiej – 120.000

4/Projekt ciagu komunikacyjnego Os. Nowe Krosno – 144.771

5/Projekt budowy ul. Piotrowskiej i Żwirowej w Daszewicach, na odcinku od cieku Babinka do rzeki Kopli – 50.726

6/Projekt ul. Olchowej i Jarzynowej – 25.892

7/Projekt ul. Piaskowej w Krosinku – 70.000

8/Projekt budowy ul. Kamioneckiej Mieczewo – 26.015

9/Projekt ul. Nowej -dojazd do byłego PGR – Rogalin – 96.000

10/Projekt i budowa ul. Tylnej Krosno – 32.595

11/Projekt chodnika ul. Dębowa Nowinki – 13.038

12/Modernizacja boiska SP Krosno – 700.000

13/Aktualizacja dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w odnodze ulicy Sowinieckiej(w kierunku ZUK) – 78.597

14/Budowa oświetlenia ul. Wspólna Dymaczewo Nowe – 27.000

15/Budowa oświetlenia ul. Gajowa Mosina – 60.000

16/Budowa oświetlenia ul. Stryjeńskiej i Malczewskiego Mosina – 82.000

17/Budowa oświetlenia ul. Wierzbowej i Lipowej Mieczewo – 87.000

18/Budowa oswietlenia drogowego – boisko piłkarskie Borkowice – 15.000

19/Projekt i budowa oświetlenia 2 lamp solarnych w Żabinku przy Altance Edukacyjno-Przyrodniczej – 5.000

20/Budowa oświetlenia ul. Nad Lasem Sowinki – 44.000

Jan Marciniak

Przewodniczący Komisji Inwestycji i Mienia Komunalnego